Junta de planeación del tercer sprint

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 11/02/2020 |
| **Lugar:** | COZCyT (Labsol) |
| **Objetivos** | Planeación del tercer sprint |
| **Reunión convocada por:** | José Armando Gómez Benítez |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Objetivos de la Planeación | Planeación del tercer sprint. En esta parte se determinará las Historias de usuario que se realizaran en el transcurso de estas 4 semanas. |
|  | Historias de usuario | Se seleccionaron las siguientes historias de usuario:   * HU4 (Slider Pantalla Subtemas): Yo como cliente deseo que mi sistema maneje una tercera pantalla con un slider con Imágenes al inicio de la pantalla que sirva como una pequeña introducción sobre su respectivo eje transversal. * HU5 (Tercera Pantalla con botones de cada subtema): Yo como cliente deseo que mi sistema maneje una tercera pantalla que contenga botones con los subtemas de su respectivo eje transversal. |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Firma** |
| COBAEZ, UAZ, HOSPITAL DE LA MUJER. | **UAZ, COBAEZ, HM** |
| José Armando Gómez Benítez | **José Armando Gómez Benítez** |
| María Eneida Salas Martínez | **María Eneida Salas Martínez** |